Inf/2/2016 Žádost o informaci – investiční projekty obce pro rok 2016

Předmět žádosti:

Požadavek na zaslání investičních plánů obce na rok 2016, resp. seznamu projektů, které jsou plánovány obcí pro rok 2016 a budou financovány z rozpočtů obce nebo jiných veřejných rozpočtů.

Odpověď:

Dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vám zasíláme plán projektů obce Bzová na rok 2016:

- Oprava hasičské zbrojnice – VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH OKEN, DVEŘÍ, OPRAVA A ZATEPLENÍ VCHODOVÝCH VRAT, PROVEDENÍ IZOLACE PROTI VLHKOSTI A OPRAVA NEVYHOVUJÍCÍ PODLAHY V GARÁŽI ZBROJNICE, 650 000,- Kč,  termín je závislý na přidělení dotace na tuto akci – předpoklad výběrového řízení 7/2016 a realizce 8-9/2016.

- Oprava místních komunikací po výstavbě vodovodu a kanalizace – zhotovení asfaltového povrchu na místních komunikacích  - v celkové hodnotě 640 000,- Kč, termín je závislý na přidělení dotace na tuto akci – předpoklad výběrového řízení 5/2016 a realizce 7-9/2016.

- Posílení vodního zdroje v obci Bzová – zbudování vrtané studny a zásobního řadu k vodojemu -2 100 000,- Kč, termín je závislý na přidělení dotace na tuto akci – předpoklad výběrového řízení 7/2016 a realizce 8-10/2016.

Pro dálkový přístup zpracovala dne 26. 2. 2016  V. Flaišmanová